****

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.12.2022 № 218

д.Мельница

**О внесении изменений вмуниципальную программу «Благоустройство Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы»**

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Турбинного сельского поселения от 27.12.2021 № 62 «О бюджете Турбинного сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений от 29.08.2022 № 83, от 26.10.2022 № 84)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения от 08.11.2017 № 152 (далее – муниципальная программа) (в редакции Постановлений Администрации Турбинного сельского поселения от 27.02.2018 № 29, от 10.09.2018 № 118, от 25.03.2019 № 27, от 28.06.2019 № 85, от 10.10.2019 № 182, от 06.05.2020 № 84 07.09.2020 № 165, 28.12.2020 № 248 и от 21.01.2022 № 11), следующие изменения:

1.1 изложить п.4 Паспорта муниципальной программы "Цели, задачи и целевые показатели\* муниципальной программы" в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальнойпрограммыпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Комплексное решение проблем благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| 1.1 | Задача 1. Организация и реконструкция уличного освещения |
| 1.1.1 | Показатель 1. Количество освещенных населённых пунктов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.2 | Показатель 2. Обслуживание и текущий ремонт сетей уличного освещения, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Показатель 3.Снижение потребления электрической энергии на обеспечение уличного освещения населённых пунктов поселения к уровню предыдущего года, (тыс.КВт) | 215 | 205 | 195 | 190 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4. | Показатель 4.Долясветильниковуличного освещения, переведённых на приборы учёта электроэнергии от общего количества, (%) | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 1.2 | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения. |
| 1.2.1 | Показатель 1. Проведение субботников на территории кладбища | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.2 | Показатель 2. Приведение и поддержание в надлежащем порядке кладбища, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3 | Показатель 3. Благоустройство обелиска и мемориала, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.4 | Показатель 4. Огораживание территории кладбища, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.3 | Задача 3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения |
| 1.3.1. | Показатель 1. Соответствие требованиям мест массового купания на территории сельского поселения, (%) | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75,0 | 75,0 |
| 1.3.2. | Показатель 2. Проведение комплекса работ по уничтожению и предотвращению распространения борщевика Сосновского, (%) | 20 | 25 | 30 | 30 | 100 | - | - |
| 1.3.3. | Показатель 3. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.4 | Показатель 4. Спиливание и уборка старых и аварийных деревьев, ед. | 2 | - | 9 | - | 1 | - | - |
| 1.3.5 | Показатель 5. Покупка и установка детской площадки, ед. | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1.3.6 | Показатель 6.Благоустройство территорий общего пользования, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Задача 4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения |
| 1.4.1. | Показатель 1. Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения, (%) | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.4.2 | Показатель 2. Ежегодное проведение смотра – конкурса к празднованию Дня деревни по номинациям: «Лучшая частная усадьба», «Активный участник движения по благоустройству деревни», ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5. | Задача 5. Поддержка местных инициатив граждан |
| 1.5.1 | Показатель1. Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий, ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

1.2 изложить п.6 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

 "6. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| Областнойбюджет,тыс. руб | Федеральныйбюджет,тыс. руб | Бюджетрайона,тыс. руб | местныйбюджет,тыс. руб. | Внебюд-жетныесредства | всеготыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 52,68746 | - | - | 746,5 | - | 799,18746 |
| 2019 | 51,468 | - | - | 1048,2 | - | 1099,668 |
| 2020 | 338,983 | - | - | 1203,5 | - | 1542,483 |
| 2021 | - | - | 160,335 | 1265,5 | - | 1425,835 |
| 2022 | 144,680 | - | 71,609 | 1160,0 | - | 1376,289 |
| 2023 | - | - | - | 371,0 | - | 371,0 |
| 2024 | - | - | - | 293,1 | - | 293,1 |
| Всего | 587,81846 | - | 231,944 | 6087,8 |  | 6907,56246 |

 1.3 Заменить в абзаце 8 раздела «Благоустройство территории» цифру «6731,27346» на «6907,56246»;

1.4 Изложить Мероприятия муниципальной программы в следующей редакции:

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Исполнитель | Срокреализа -­ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта про­граммы) | Источникфинансиро­вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 789 | 8 | 91 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Организация и реконструкция уличного освещения |
| 1.1. | Электроэнергия, потребленнаядля уличногоосвещения | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2024 | 1.1.1 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | 575,950 | 701,9 | 790,0 | 765,0 | 850,0 | 371,0 | 293,1 |
| 1.2. | Обслуживание иремонт сетейуличногоосвещения | Администрация Турбинного сельского поселения | 2018-2024 | 1.1.11.1.2 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | 54,250 | 108,1 | 170,0 | 235,0 | 221,0 | - | - |
| 1.3 | Модернизация сетей уличного освещения | Администрация Турбинного сельского поселения | 2021 | 1.1.31.1.4 | Бюджет района | - | - | - | 86,4 | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронений |
| 2.1. | Организация и проведение субботников по сбору мусора на территории кладбища | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2024 | 1.2.11.2.2 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Вывоз мусора с территории кладбища | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2024 | 1.2.2 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | 4,520 | 3,0 | 13,5 | 22,0 | 20,0 | - | - |
| 2.3. | Содержание и благоустройство мемориала и обелиска памяти павшим в годы ВОВ жителям поселения (в т.ч. покупка и возложение венков к обелиску и мемориалу по случаю памятных дат) | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2020-2024 | 1.2.3 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | - | 4,0 | 5,0 | - | - |
| 2.4 | Спиливание и уборка старых и аварийных деревьев | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2019-2024 | 1.2.2 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | 45,0 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Огораживание территории кладбища | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2020 | 1.2.4 | Областной бюджет | - | - | 338,983 | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения |
| 3.1. | Противоклещевые обработки мест массового купания и отдыха | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2022 | 1.3.1 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | 16,3 | 16,3 | - | 17,4 | 17,4 | - | - |
| 3.2 | Водолазное обследование мест купаний | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2022 | 1.3.1 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | - | - |
| 3.3 | Скашивание борщевика | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2020-2022 | 1.3.2 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 3.4 | Уборка несанкционированных свалок | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2022 | 1.3.3 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | 19,88 | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 3.5 | Покупка и установка детского игрового оборудования.Благоустройство детских площадок. | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2020 | 1.3.5 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | 65,0 | 155,2 | 198,0 | - | - | - | - |
| 3.6 | Приобретение расходных материалов | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2024 | 1.3.1, 1.3.3 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | 2,0 | 0,0 | - | - | - |
| 3.7 | Спиливание и уборка старых и аварийных деревьев | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2018-2024 | 1.3.4 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | 22,0 | - | 20,3 | - | - |
| 3.8 | Изготовление и установка информационных щитов | Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2021 | 1.3.6 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | - | 45,0 | - | - | - |
| 3.9 | Благоустройство территорий детских площадок | сельского Администрация Турбинногосельскогопоселения | 2021 | 1.3.6 | Бюджет района | - | - | - | 73,935 | - | - | - |
| БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | - | 171,1 | - | - | - |
| 3.10 | Благоустройство территорий общего пользования (уборка и благоустройство территории, сбор мусора, окос травы) |  |  | 1.3.31.3.41.3.6 | Областной бюджет | - | - | - | - | 144,680 | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - | 71,609 | - | - |
| 4 | Задача 4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |
| 4.1 | Организация и проведение субботников по сбору мусора и благоустройству территорий населённых пунктовПунктов | Администрация сельскогопоселения | 2018-2024 | 1.4.1 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Проведение смотров – конкурсов«Лучшая усадьба», «Активный участник движения по благоустройству» | Администрация сельскогопоселения | 2018-2024 | 1.4.2 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Задача 5. Поддержка местных инициатив граждан |
| 5.1 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий | Администрация сельскогопоселения | 2018-2019 | 1.5.1 | БюджетТурбинногосельскогопоселения | 6,0 | 14,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 52,68746 | 51,468 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 799,18746 | 1099,668 | 1542,483 | 1425,835 | 1376,289 | 371,0 | 293,1 |

 2. Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Турбинного сельского поселения в сети «Интернет».

**Глава**

**сельского поселения Л.А.Куроедова**