Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 36

д.Мельница

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» в 2021 году.

2.  Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава

сельского поселения     Л.А.Куроедова

Утвержден

постановлением Администрации

Турбинного сельского поселения

от 28.02.2022 № 36

отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы»

в 2021 году

Заказчиком муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» является Администрация Турбинного сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» выступала Администрация Турбинного сельского поселения.

Основной целью муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» было улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы»:

-  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения.

С учетом внесенных изменений плановые значения 2021 года составили 1 268,060 тыс.рублей. Кассовое исполнение 2021 года – 1 081,48970 тыс.рублей. Процент выполнения – 85,29%. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы представлены в таблице №1.

Таблица №1 (тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профнан сировано | осво ено | план | профинансировано | осво ено | план | профинансировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | профинан сировано | осво ено |
| Всего по муници пальной программе | 1268,060 | 1081, 48970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 581,060 | 581,060 | 394, 8970 | 0,0 | 0,0 |

Средства бюджета Турбинного сельского поселения, выделенные на реализацию программных мероприятий, использованы строго по целевому назначению. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка дорог и улиц сельского поселения от снега и наледи (тыс.руб.) | 2021 | 250,0 | - |
| 2 | Оценка технического состояния сети автомобильных дорог: д.Боровно от дороги Окуловка-Пузырево-Горы вдоль земельных участков 94,91 до дома 23, д.Горнешно улица Озерная) (тыс.руб.) | 2021 | 24,0 | - |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользование местного значения: д.Горушка от дороги Загубье-Сковородка-Новая до д.25(протяженность 435м,ширина 4,0м), д.Горушка от дороги Загубье-Сковородка-Новая от д. 1 до д.1 (протяженность 486м, ширина 4,5м), д.Боровно от дороги Окуловка-Пузырево-Горы вдоль школы до д.23 (протяженность 280м,ширина 3,5м), д.Авдеево от дороги Загубье-Сковородка-Новая до д.43(протяженность 260м,ширина 4,5м), д.Мельница, ул.Ветеранов от дороги Загубье-Сковородка-Новая до склада и вдоль д.15 до водонапорной башни (протяженность 280м,ширина 6,0м) | 2021 | 747,2782 |  |
| 5 | Разработка сметной документации | 2021 | 20,9715 |  |
| 6 | Проверка достоверности определения сметной стоимости представлен-ной сметной документа-ции | 2021 | 18,240 |  |
| 7 | Паспортизация дорог: д. Перестово от дороги Окуловка-Перестово- Горы до дома 46б, д. Перестово от дороги Окуловка-Перестово- Горы до дома 48а, д.Пузырево от дороги Окуловка-Пузырево-Горы до дома 11а, д.Пузырево от дороги Окуловка-Пузырево-Горы вдоль дома 38/1(Турбинный ДК) до дороги Пузырево-Варгусово | 2021 | 21,0 |  |
|  | Итого по программе |  | 1081,7897 |  |