Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2023 № 48

д.Мельница

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации» Администрация Турбинного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» за 2022 год.

2.  Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава

сельского поселения      Л.А.Куроедова

Утвержден

постановлением Администрации

Турбинного сельского поселения

от 11.04.2023 № 48

отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Турбинного сельского поселения

на 2018-2024 годы» за 2022 год

Заказчиком муниципальной программы «Благоустройство территории Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» является Администрация Турбинного сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» выступала Администрация Турбинного сельского поселения.

Основной целью муниципальной программы «Благоустройство территории Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» было комплексное решение проблем благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Благоустройство территории Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы»:

-  организация и содержание сетей уличного освещения,

-  организация и содержание мест захоронения;

-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» в 2022 году первоначально были предусмотрены средства в сумме 1100,0 тыс.рублей.

С учетом внесенных изменений плановые значения 2022 года составили 1366,589 тыс.рублей. Кассовое исполнение 2022 года – 1072,40274 тыс.рублей.       Процент выполнения – 78,5 %.

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

| Всего по муници пальной программе | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета Турбинного сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профнан сировано | осво ено | План | Профинанси- ровано | Ос во ено | План | Профинанси- ровано | Ос во ено | План | Профинанси- ровано | Ос во ено |
|  | 1366,589 | 1072,40274 | 144,680 | 144,680 | 144,680 | 71,606 | 71,609 | 71,609 | 1150,3 | 1150,03 | 856,11374 |

Средства бюджета Турбинного сельского поселения, выделенные на реализацию программных мероприятий, использованы строго по целевому назначению.

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия, потребленная для уличного освещения (тыс.руб.) | 2022 | 557,50354 | - |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, (тыс.руб.) | 2022 | 238,55320 | - |
| 3 | Организация и проведение субботников по вывозу мусора с территории кладбища, (кол.) | 2022 | 2 Исполнено без финансирования | - |
| 4 | Вывоз мусора с территории кладбища, (тыс.руб.) | 2022 | 12,4 | - |
| 5 | Содержание и благоустройство мемориала и обелиска памяти павшим в годы ВОВ жителям поселения | 2022 | 4,550 | - |
| 6 | Противоклещевые обработки мест массового купания и отдыха, (тыс.руб.) | 2022 | 17,4 |  |
| 7 | Водолазное обследование мест купания, (тыс.руб.) | 2022 | 6,207 | - |
| 8 | Организация и проведение субботников по сбору мусора и благоустройству территории населенных пунктов, (кол) | 2022 | 2 Исполнено без финансирования | - |
| 9 | Проведение смотров – конкурсов «Лучшая усадьба», «Активный участник движения по благоустройству» | 2022 | 2 Исполнено без финансирования | Проведение смотров – конкурсов «Лучшая усадьба», «Активный участник движения по благоустройству» |
| 10 | Благоустройство территорий общего пользования (уборка и благоустройство территории, сбор мусора, окос травы) | 2022 | 216,289 | - |
|  | Итого по программе |  | 1072,40274 |  |