Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2023 № 49

д.Мельница

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации» Администрация Турбинного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» за 2022 год.

2.  Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава

сельского поселения   Л.А.Куроедова

Утвержден

постановлением Администрации

Турбинного сельского поселения

от 11.04.2023 № 49

отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы»

за 2022 год

Заказчиком муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» является Администрация Турбинного сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» выступала Администрация Турбинного сельского поселения.

Основной целью муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» было улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы»:

-  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения.

С учетом внесенных изменений плановые значения 2022 года составили 1 578,57696 тыс.рублей. Кассовое исполнение 2022 года – 1530,75177 тыс.рублей. Процент выполнения – 96,97%.

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профнан сировано | осво ено | план | профинансировано | осво ено | план | профинансировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | профинан сировано | осво ено |
| Всего по муници пальной программе | 1578,57696 | 1530,75177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 646,0 | 646,0 | 932,57696 | 932,57696 | 884,75177 | 0,0 | 0,0 |

Средства бюджета Турбинного сельского поселения, выделенные на реализацию программных мероприятий, использованы строго по целевому назначению.

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка дорог и улиц сельского поселения от снега и наледи (тыс.руб.) | 2022 | 533,9 | - |
| 2 | Оценка технического состояния сети автомобильных дорог: д.Боровно от дороги Окуловка-Пузырево-Горы вдоль земельных участков 94,91 до дома 23, д.Горнешно улица Озерная) (тыс.руб.) | 2022 | 24,0 | - |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользование местного значения: д.Перестово, участок дороги от дороги Окуловка-Перестово-Горы дом 1 до дома 165(дачи), (1,0 км), д.Горнешно, ул.Озерная,(0602 км) | 2022 | 887,29444 |  |
| 4 | Разработка сметной документации | 2022 | 15,3397 |  |
| 5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости представленной сметной документации | 2022 | 16,21767 |  |
| 6 | Паспортизация дорог: д. Перестово от дороги Окуловка-Перестово- Горы до дома 46б, д. Перестово от дороги Окуловка-Перестово- Горы до дома 48а, д.Пузырево от дороги Окуловка-Пузырево-Горы до дома 11а, д.Пузырево от дороги Окуловка-Пузырево-Горы вдоль дома 38/1(Турбинный ДК) до дороги Пузырево-Варгусово | 2022 | 54,0 |  |
|  | Итого по программе |  | 1530,75177 |  |