Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2017  №  151

д.Мельница

Об утверждении муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации», Администрация Турбинного сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   Турбинного сельского поселения  на 2018-2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту администрации  Турбинного сельского поселения предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы в бюджете Турбинного сельского поселения  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   Турбинного сельского поселения  на 2018-2020 годы» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

- 4. Опубликовать решение в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Турбинное сельское поселение» в сети Интернет.

- Глава

- сельского поселения    Л.А.Куроедова

Приложение к постановлению

Администрации Турбинного сельского поселения

от  08.11.2017 № 151

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018 - 2020 годы»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Турбинного сельского поселения

- Соисполнители муниципальной программы: не имеется

- Подпрограммы муниципальной  программы: не имеется

- Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель- Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель1.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 1,838 | 0,921 | 0,602 |
| 1.1.2 | Показатель 2. Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 12,3 | 6,2 | 4,0 |
| 2.1 | Задача 2 – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1.Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц от снега и наледи , (км.) | 14,878 | 14,878 | 14,878 |
| 2.1.2 | Показатель 2. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, и других дефектов) дорожного полотна, км | 14,878 | 14,878 | 14,878 |
| 3.1 | Задача 3 - Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 1. Паспортиза-ция автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения | 3 | 1 | 1 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

6. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Област-ной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет района | местный бюджет тыс. руб. | Внебюд-жетные средства | всего тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 232,0 | - | - | 478,3 | - | 710,3 |
| 2019 | 232,0 | - | - | 536,2 | - | 768,2 |
| 2020 | 232,0 | - | - | 544,3 | - | 776,3 |
| Всего | 696,0 | - | - | 1558,8 | - | 2254,8 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- сохранение и улучшение состояния имеющейся улично-дорожной сети;

- создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на муниципальных дорогах и улицах;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство поселения;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории.

Характеристика текущего состояния  автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории Турбинного сельского поселения. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности.

Уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура во многом определяют статус современного населенного пункта. Развитая, отвечающая современным требованиям сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения является важнейшим фактором стабильного социально-экономического развития поселения. Вопрос состояния улично-дорожной сети  и её ремонта является одной из основных проблем Турбинного сельского поселения.

На данный момент на территории Турбинного сельского поселения имеются 41 паспортизированные  дороги местного значения общего пользования протяженностью 14,878 км, в том числе асфальтированных дорог – 0,926 км, грунтовых дорог – 13,952 км. В период 2018-2020 годов планируется паспортизировать 5 дорог: в д.Пузырёво от дороги  Окуловка – Пузырёво – Горы до дома №11, до дома № 31, до дома № 38, в д.Боровно от дороги  Окуловка – Пузырёво – Горы до дома №47а, в д.Горнешно улица Лесная.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий  дорог местного значения общего пользования, расположенных на территории Турбинного  сельского поселения. Основными причинами их разрушения являются:

- длительный срок эксплуатации дорог;

- увеличение интенсивности движения автотранспортных средств;

- погодно-климатические условия.

Большая часть автомобильных дорог местного значения общего пользования требуют приведения их в нормативное состояние.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, расположенной на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода. Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий муниципальной программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Турбинного сельского поселения.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018 – 2020  годах составляет  2254,8 тыс. рублей.

В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств   бюджета Турбинного сельского поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета депутатов Турбинного сельского поселения о бюджете Турбинного сельского поселения  на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации Турбинного сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий  год.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Основными показателями муниципальной программы являются:

- протяженность отремонтированных дорог 3,361 км;

- 5 дорог паспортизировано;

- соответствие дорожно-уличной сети нормативным требованиям;

- создание безопасных условий для движения транспорта и снижение аварийности на дорогах;

- комфортные условия для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства поселения.

Достижение запланированных результатов муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Управление рисками настоящей программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

- в случая наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы;

- неблагоприятное развитие экономических  процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов  бюджета сельского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы.

Механизм управления реализацией муниципальной программы.

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет должностное лицо Администрации Турбинного сельского поселения, ведущее вопросы финансово-экономической деятельности сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой сельского поселения и направляет должностному лицу Администрации  Турбинного сельского поселения, ведущему вопросы финансово-экономической деятельности сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Испол- нитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объёмы финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д.Тухили (1,055 км) д.Варгусово (0,783км) | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2018 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет | 232,0 | - | - |
| 1.2 | д.Горушка от дороги Загубье – Сковородка – Новая до д.25 (0,435 км) от д.1 до д.19 (0,486км) | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2019 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет | - | 232,0 | - |
| 1.3 | д.Горнешно ул.Озёрная (0,602 км) | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2020 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет | - | - | 232,0 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчистка дорог и улиц сельского поселения от снега и наледи | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2018-2020 | 2.1.1 | Бюджет Турбинного сельского поселения | 300,0 | 350,0 | 350,0 |
| 2.2 | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, и других дефектов) дорожного полотна | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2018-2020 | 2.1.2 | Бюджет Турбинного сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 110,0 |
| 3. | Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения: д.Пузырёво 1) от дороги Окуловка – Пузырёво – Горы до д.11, 2) от дороги Окуловка – Пузырёво – Горы до д.38, 3) от дороги Окуловка – Пузырёво – Горы до д.31 | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2018 | 3.1.1 | Бюджет Турбинного сельского поселения | 78,3 |  |  |
|  | д.Боровно от дороги Окуловка – Пузырёво – Горы до д.47 а | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2019 | 3.1.1 | Бюджет Турбинного сельского поселения |  | 86,2 |  |
|  | д.Горнешно ул.Лесная | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2020 | 3.1.1 | Бюджет Турбинного сельского поселения |  |  | 84,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 710,3 | 768,2 | 776,3 |