Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2024 № 91

д.Мельница

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация Администрации Турбинного сельского поселения на 2020-2025 годы"

В соответствии с Постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация Администрации Турбинного сельского поселения на 2020-2025 годы" за 2023 год.

2.  Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава

сельского поселения    Л.А.Куроедова

Утвержден

постановлением Администрации

Турбинного сельского поселения

от 24.04.2024 № 91

отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Информатизация Администрации Турбинного сельского поселения на 2020-2025 годы" за 2023 год

Заказчиком муниципальной программы «Информатизация Администрации Турбинного сельского поселения на 2020-2025 годы"является Администрация Турбинного сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Информатизация Администрации Турбинного сельского поселения на 2020-2025 годы" выступала Администрация Турбинного сельского поселения.

Основная цель муниципальной программы «Информатизация Администрации Турбинного сельского поселения на 2020-2025 годы" - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности администрации Турбинного сельского поселения

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Информатизация Администрации Турбинного сельского поселения на 2020-2025 годы":

-  Повышение доступности информационных ресурсов Администрации Турбинного сельского поселения для организаций и граждан,

- Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Турбинного сельского поселения.

С учетом внесенных изменений плановые значения 2023 года составили 165,6 тыс.рублей. Кассовое исполнение 2023 года – 161,34557 тыс.рублей. Процент выполнения – 97,43 %.

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профнан сировано | осво ено | план | профинансировано | осво ено | план | профинансировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | профинан сировано | осво ено |
| Всего по муници пальной программе | 165,6 | 161, 34557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,6 | 165,6 | 161, 34557 | 0 | 0 |

Средства бюджета Турбинного сельского поселения, выделенные на реализацию программных мероприятий, использованы строго по целевому назначению.

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Доступность, поддержка и расширение информационных ресурсов Администрации Турбинного сельского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Публикация информации о стандартах и регламентах оказания муниципальных услуг, нормативно-правовых актов на официальном сайте Администрации Турбинного сельского поселения | 2023 | Исполнено без финансирования | - |
| 2 | Предоставление доступа к бланкам заявлений, иных форм документов путём их размещения в доступном формате на официальном сайте Администрации Турбинного сельского поселения | 2023 | Исполнено без финансирования | - |
| 3 | Еженедельный мониторинг размещенной информации на официальном сайте Администрации Турбинного сельского поселения | 2023 | Исполнено без финансирования | - |
| 4 | Поддержка и дальнейшее расширение информационных сервисов официального сайта Администрации Турбинного сельского поселения (хостинг, техподдержка, регистрация домена) | 2023 | 23,6 | - |
| Задача 2. Обеспечение работоспособности информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Турбинного сельского поселения |  |  |  |  |
| 5 | Техническое оснащение рабочих мест в Администрации Турбинного сельского поселения современным компьютерным оборудованием | 2023 | 11,6 | - |
| 6 | Внедрение, закупка, сопровождение лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения | 2023 | 6,0 | - |
| 7 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике (в т.ч. картриджи) | 2023 | 14,2 | - |
| Задача 3. Эффективное и бесперебойное функционирование деятельности Администрации Турбинного сельского поселения |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение, закупка, сопровождение лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения ("Консультант", "Контур -Экстерн", "Парус-Бюджет 8SE" и др.) | 2023 | 69,671 |  |
| 9 | Оплата услуг связи, включая доступ к сети Интернет. | 2023 | 36,27457 |  |
|  | ИТОГО: |  | 161,34557 |  |