ПРОЕКТ

Российская Федерация Новгородская область

**Окуловский муниципальный район**

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ00.00.2024 № 00

д.Мельница

О внесении изменений в постановление Администрации Турбинного сельского поселения от 08.11.2017 №151

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Турбинного сельского поселения от 27.12.2023 №121 «О бюджете Турбинного сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлений Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации" (в редакции постановления Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2014 № 157) и от 01.11.2023 №145 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Турбинного сельского поселения" Администрация Турбинного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Турбинного сельского поселения от 08.11.2017 № 151 "Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2024 годы» от 08.11.2017 №151(в редакции постановлений Администрации Турбинного сельского поселения от 27.02.2018 №30, от 07.08.2018 № 99,от 20.02.2019 № 15,от 10.10.2019 № 183, от 26.02.2020 № 55,от 02.09.2020 № 158,от 28.12.2020 № 249,от 24.02.2021 № 35, от 22.09.2021 № 160, от 20.01.2022 № 10, от 28.02.2022 № 36, от 25.05.2022 № 86, от 19.01.2023 № 6, от 13.09.2023 № 134, от 13.12.2023 № 187) следующие изменения:
   1. 1.1 Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2025» на «2026».
2. Внести в муниципальную программу, утвержденную названным постановлением, следующие изменения:

2.1. Изложить наименование муниципальной программы в редакции:"Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Турбинного сельского поселения на 2018-2026 годы";

2.2. Изложить пункт 4 «Цели, задачи и целевые показатели\* муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы в редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Цели, задачи**  **муниципальной программы, наименование и единицы измерения целевого показателя** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель – Улучшение технического состояния автомобильных дорог**  **общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Задача 1 – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель1.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | 1,838 | 0,793 | 1,507 | 1,741 | 1,602 | 1,073 | 0,377 | 0,246 | 0,193 |
| 1.1.2 | Показатель 2. Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 12,3 | 6,2 | 4,0 | 11,5 | 10,6 | 7,1 | 2,3 | 1,5 | 1,2 |
| 2.1 | **Задача 2 – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель 1.Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц от снега и наледи , (км.) | 14,878 | 14,878 | 14,878 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 2.1.2 | Показатель 2. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, и других дефектов) дорожного полотна, км | 14,878 | 14,878 | 14,878 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 2.1.3 | Показатель3.  Оценка технического состояния сети автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  | 2,798 |  |  |  |
| 3.1 | **Задача 3 – Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Показатель 1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |  |

"

2.3. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2026 годы»;

2.4. Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«6.Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источникфинансирования** | | | | | |
| **Област-ной бюджет** | **Федеральныйбюджет** | **Бюджетрайона** | **Местныйбюджет**  **тыс.руб.** | **Внебюд-жетные**  **средста** | **Всего, тыс.руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2018** | 232,0 | - | - | 719,37027 | - | 951,37027 |
| **2019** | 460,0 | - | - | 799,68365 | - | 1259,68365 |
| **2020** | 461,0 | - | - | 974,91438 | - | 1435,91438 |
| **2021** | 687,0 | - | - | 581,060 | - | 1268,060 |
| **2022** | 646,0 | - | - | 931,07696 | - | 1577,07696 |
| **2023** | 651,0 | - | - | 672,11542 |  | 1323,11542 |
| **2024** | 697,0 |  |  | 760,9 |  | 1457,9 |
| **2025** | 465,0 |  |  | 799,7 |  | 1264,7 |
| **2026** | 465,0 |  |  | 819,6 |  | 1284,6 |
| **Всего** | **4764,0** |  |  | **7058,42068** |  | **11822,42068** |

»

2.5. Изложить абзац 6 раздела «Характеристика текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Турбинного сельского поселения. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности» Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2026 годах составляет 11822,42068 тыс. рублей»;

2.6. Изложить Мероприятия муниципальной программы в следующей редакции:

"Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | | Испол-нитель | Срокреализации | Целевой показатель (номер целевого показателя  из паспорта программы) | Источник финансирования | Объёмы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | **Задача1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | 1. д.Тухили(1,055 км) 2. д.Загубье (0,55 км)от дороги Окуловка–Пузырёво – Горы до дома № 16, проулок додома № 3 до дороги Окуловка – Пузырёво –Горы | | Админи-страция Турбинногосельского поселения | 2018 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет | 232,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Турбинногосельского поселения | 12,211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Проект"Дорога к дому"**   1. д.Пузырёво(0,150км)от дороги Окуловка–Пузырёво – Горы додома№50 2. д.Пузырёво(0,150км)от дороги Окуловка–Пузырёво – Горы до дома №47 3. д.Котчино(0,193км)от дома№33до дома№11 | | Админи-страция Турбинногосельского поселения | 2019 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет | - | 230,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Турбинногосельского поселения | - | 12,490 | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.3 | д.Перестово участок дороги  Окуловка–Перестово  – Горы от дома № 1 додома№165(0,300км) | | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2019 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет | - | 94,046 | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет Турбинногосельского поселения | - | 4,951 | - | - | - | - |  | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | **В рамках проекта дорога к дому"**  1.д.Загубье  УлицаДачная(0,437км) | Админи-страция Турбинного сельскогопоселения | 2020,  2026 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет | - | - | 230,5 | - | - | - |  | - | 232,5 |
| Бюджет Турбинного  сельскогопоселения | - | - | 77,896 | - | - | - |  | - | 12,263 |
| 1.5 | **В рамках проекта "Дорога к дому"** | Админи-  страция | 2020, | 1.1.1, | Областной  бюджет | - | - | 230,5 | - | - | 484, |  | - | - |
|  | д.Варгусово(0,783 км) | Турбинного сельскогопоселения | 2023 | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  | 98794 |  |  |  |
| Бюджет Турбинногосельского  поселения | - | - | 131,618 | - | - | 25,52568 |  | - | - |
| 1.6 | д.Перестово(2,030км) | Админи-  страция | 2020 | 1.1.1,  1.1.2 | Бюджет  Турбинного |  |  | 150,0 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | Турбинно |  |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | го |  |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **В рамках проекта "Дорога к дому"** д.Перестово  участок дороги от дороги Окуловка– Перестово–Горыот  дома№1додома№165(дачи)(1,0км) | Админи-  страция Турбинно  госельского поселения | 2022 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной  бюджет | - | - | - | - | 546, 71778 | - |  | - | - |
|  |  |  | Бюджет Турбинного сельского поселения |  |  |  |  | 28, 77522 |  |  |  |  |
| 1.7 | **В рамках проекта "Дорога к дому":**   1. д.Горушка   Загубье - Сковородка -Новая до дома № 25(0,435км)   1. д.Горушка   от дома № 1 до дома №19(0,486км) | Админи-страция Турбинного сельского поселения | 2021 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет | - | - | - | 340,440 | - | - |  | - | - |
| Бюджет Турбинногосельского поселения | - | - | - | 17,918 | - | - |  | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. д.Боровно   от дороги Окуловка-Пузырёво-Горы вдоль школы додома23(0,280км)   1. д.Мельница ул.Ветеранов от дороги Загубье-   Сковородка-Новая досклада и вдоль дома 15до водонапорной башни(0,280км)   1. д.Авдеево от дороги Загубье-Сковородка-Новая до дома 43 (0,260км) |  | 2021 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет | - | - | - | 346,560 | - | - |  | - | - |
| Бюджет Турбинногосельского поселения | - | - | - | 43,010 (в т.ч.  софинансирование 22,010 тыс. рублей) | - | - |  | - | - |
| 1.8 | **В рамках проекта"Дорога к дому"**д.Горнешно ул.Озёрная,  (0,602км) | Админи-  страция | 2022 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной  бюджет | - | - | - | - | 99, | - |  | - | - |
|  | Турбинного сельскогопоселения |  |  |  |  |  |  |  | 28222 |  |  |  |  |
| Бюджет  Турбинногосельского | - | - | - | - | 212,  51978 | - |  | - | - |
|  |  |  |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | **В рамках проекта**  **"Дорога к дому"** д.Пузырево от дороги Окуловка-  Пузырево-Горы в доль д.38/1(Турбинный ДК) по дороге Пузырево-Варгусово(0,290км) | Админи-страция Турбинного сельскогопоселения | 2023 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 106,34706 |  | - | - |
| Бюджет Турбинногосельского поселения | - | - | - | - | - | 5,59810 |  | - | - |
|  | д. Котчино от дома №4г до дома №19 |  |  |  | Областной  бюджет | - | - | - | - | - | 59,665 |  | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет Турбинногосельского  поселения |  |  |  |  |  | 44,72722 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | **В рамках проекта "Дорога к дому"** д.Перевоз от дороги Окуловка-Пузырево-Горы до дома № 49 (0,177км) | | Админи-страция Турбинного сельскогопоселения | 2024 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет |  |  | |  |  |  |  | 135,40408 |  |  |
| Бюджет Турбинногосельского  поселения |  |  | |  |  |  |  | 43,25996 |  |  |
| **В рамках проекта "Дорога к дому"**  д.Горы от Дороги Окуловка-Перестово-Горы до дома №12а (0,200 км) | | Админи-страция Турбинного сельскогопоселения | 2024 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет |  |  | |  |  |  |  | 213,09592 |  |  |
| Бюджет Турбинногосельского  поселения |  |  | |  |  |  |  | 11,21604 |  |  |
| 1.11 | **В рамках проекта "Дорога к дому"**  д.Боровно,  от дороги Окуловка-Пузырево-Горы вдоль земельных участков№94, №91додома23  0,246км) | | Админи-страция Турбинного сельскогопоселения | 2025 | 1.1.1,  1.1.2 | Областной бюджет | - | - | | - | - | - | - | **-** | 232,5 | - |
| Бюджет Турбинногосельского  поселения | - | - | | - | - | - | - | **-** | 12,263 | - |
| 1.12 | Подготовка сметной  стоимости | | Админи-  страция | 2018-2026 | 1.1.1,  1.1.2 | Бюджет  Турбинного | 13,2 | 12,2 | | 8,9 | 21,0 | 20,340 | 13,155 | 10,3 | 35,2 | 39,0 |
|  | документации | | Турбинно |  |  | сельского |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | го |  |  | поселения |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | сельского |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | поселения |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости представленной сметной документации | | Админи-  страция Турбинного селького поселения | 2018-2026 | 1.1.1,  1.1.2 | Бюджет  Турбинного сельского поселения | 13,2 | 17,8 | | 6,5 | 18,5 | 19,0 | 7,140 | 10,0 | 20,0 | 36,1 |
| 2. | **Задача2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расчистка дороги  Улиц сельского поселения от снега и наледи | Админи-  страция Турбинного сельского поселения | | 2018-2026 | 2.1.1 | Областной бюджет | - | 135,954 | - | | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  | |  |  | Бюджет  Турбинного сельского поселения | 360,0 | 407,199 (в т.ч.  софинас ирован. 7,199) | 120,0 | | 405,632 | 596, 44196 | 546, 96942 | 620,0 | 700,00 | 700,00 |
| 2.2 | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других  дефектов) дорожного полотна | Админи-страция Турбинногосельского поселения | | 2018-2025 | 2.1.2 | Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | |  |  |  | 348,5 | 232,5 | 232,5 |
| Бюджет Турбинного сельского поселения | 2384,  35927 | 322,  24365 | 480,  00038 | |  |  |  | 18,342 | 12,237 | 12,237 |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков | Админи-страция Турбинного сельского поселения | | 2018 | 2.1 | Бюджет Турбинногосельского  поселения | 2,4 | - | - | | - | - | - |  | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Оценка технического состояния сети автомобильных дорог | Админи-страция Турбинного  сельскогопоселения | 2023 | 2.1.3 | Бюджет Турбинногосельского поселения | | - | - | | - | | - | - | 29,0 |  | - | - |
| 2.5 | Подготовка сметной  стоимости  документации,  проверка достовер-  ности определения  сметной стоимости  представленной  сметной документации | Админи-страция Турбинного  сельского поселения | 2024-2026 |  | Бюджет Турбинного сельского поселения | |  |  | |  | |  |  |  | 15,882 | 20,0 | 20,0 |
| 3. | **Задача3.Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1)Автомобильная дорога д. Боровно от дороги Окуловка-Пузырево-Горы от дом а66 до дома 41 (0,320 км)  2) Автомобильная дорога д. Боровно от дороги Окуловка-Пузырево-Горы от дома 91 до дома 57б  (0,508км)   1. Автомобильная дорога д.Перестово от дороги Окуловка-Перестово-Горы до д.46б(0,110км) 2. Автомобильная дорога д.Перестово от дороги Окуловка-Перестово-Горы до д.48а (0,110км) 3. Автомобильная дорога д.Пузырево от дороги Окуловка-Пузырево-Горы до д.11а(0,120км) 4. Автомобильная дорога д. Пузырево от дороги Окуловка-Пузырево-Горы вдоль д.38/1 ( Турбинный ДК) до дороги Пузырево- Варгусово (0,290км) | Админи-страция Турбинногосельского поселения | 2018-2026 | 3.1.1 | Бюджет Турбинногосельского поселения | 34,0 | | | 22,8 | | - | 75,0 | 54,0 | - | 31,9 | **-** | - |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **951,37027** | | | **1259,68365** | | **1435,91438** | **1268,060** | **1577,07696** | **1323,11542** | **1457,9** | **1264,7** | **1284,6** |

»

3.Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Турбинного сельского поселения в сети «Интернет».

Глава

**сельского поселения КуроедоваЛ.А.**

Проект подготовила и завизировала главный специалист И.В.Васильева