Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2024 № 215

д.Мельница

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Турбинном сельском поселении на 2021-2026 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Турбинном сельском поселении на 2021-2026 годы» за 2024 год.

2.  Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

сельского поселения    Л.А.Куроедова

Утвержден

постановлением Администрации

Турбинного сельского поселения

от 30.04.2025 № 215

отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Турбинном сельском поселении на 2021-2026 годы» за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Турбинном сельском поселении на 2021-2026 годы» является Администрация Турбинного сельского поселения.

Соисполнитель муниципальной программы:

- МБУК Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры» - МУК «Турбинная централизованная клубная система»;

- МБУК Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр – Мельницкая библиотека, Пузырёвская библиотека;

- МАОУ «Основная общеобразовательная школа д.Боровно»;

- участники дорожного движения

Целью муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Турбинном сельском поселении на 2021-2026 годы» является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Турбинном сельском поселении на 2021-2026 годы»:

- Приведение нормативной технической документации по дорожной деятельности в соответствие с действующим законодательством;

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                             С учетом внесенных изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Турбинном сельском поселении на 2021-2026 годы» в 2024 году предусмотрены денежные средства в сумме 1,0 тысяча рублей.

Кассовое исполнение за 2024 год – 0,0 тыс.рублей. Процент выполнения – 100,0%.

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профнан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | профинан сировано | осво ено |
| Всего по муници пальной программе | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результаты реализации, тыс.рублей | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Приведение нормативной технической документации по дорожной деятельности в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки | 2024 | 0,00 | - |
| Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 2. | Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения | 2024 | Не требует финансирования | - |
| 3. | Проведение акций «Внимание– дети», «Уроки безопасности», проведение конкурсов по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма и т.д., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | 2024 | Не требует финансирования | - |
|  | ИТОГО по программе: |  | 0,0 |  |